## Slide 1: GESTÃO DE PROJETOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Claudio Lima - http://lattes.cnpq.br/9330552327454666

## Slide 2: Gerenciamento dos Riscos

## Slide 3: Fundamentos

## Slide 4: Riscos
É um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no objetivo do projeto. Um risco tem um causa e, se essa ocorrer, uma consequência.

## Slide 5: Riscos
O que pode dar errado, vai dar errado! Lei de Murphi.
Lidamos com riscos todos os dias na nossa vida, é uma ação continua
Seu tratamento é, na maioria da vezes, intuitivo.
  “Criar um backup antes de substituir os arquivos”
No âmbito do gerenciamento de projetos, assim como na vida, devemos ter uma abordagem pró-ativa e não reativa:
  “É melhor prevenir que remediar”

## Slide 6: Conceitos de Riscos
Riscos têm merecido especial atenção dos gestores de projeto devido às grandes somas de dinheiro envolvidas e pela reputação do time e dos patrocinadores do projeto.
Condições de risco incluem aspectos do ambiente do projeto que contribuem para o risco do projeto, como práticas precárias de gestão de projetos ou dependência de participantes externos que não podem ser controlados.

## Slide 7: Gerenciamento de Riscos
Processo para identificação, análise e resposta monitoramento, controle e planejamento do gerenciamento de riscos do projeto.
Busca aumentar a probabilidade de surgirem oportunidades e reduzir a probabilidade e consequências dos impactos negativos no projeto.

## Slide 8: Ameaças X Oportunidade
Risco é alguma coisa que pode ou não ocorrer no projeto. Se ocorrer pode ter um impacto positivo ou negativo no projeto.
Impacto positivo são chamados de oportunidades.
  Exemplo: O equipamento X é mais barato do que planejamos
Impacto Negativo são chamados de ameaças

## Slide 9: Gerenciamento de Riscos
Um gerenciamento efetivo de riscos deve se preocupar com os seguintes aspectos:
  Compreender o projeto, produto ou processo a ser empreendido
  Identificar os elementos do projeto sujeitos a riscos
  Desenvolver uma lista de ameaças e fraquezas para cada elemento.
  Priorizar ameaças e fraquezas.
  Identificar impactos.
  Identificar os controles a serem adotados para evitar, ou minimizar os impactos.

## Slide 10: Gerenciamento de Riscos
Problema e Risco

## Slide 11: Identificação de Riscos
Processo que consiste em identificar os riscos que podem afetar o sucesso do projeto e verificar quais são suas características.
A identificação dos riscos ocorre em todas as fases.
Respostas simples e efetivas podem ser desenvolvidas e implementadas assim que os riscos são identificados. Gerentes de projeto ‘espertos’ iniciam o quanto antes a identificação dos riscos.
A identificação dos riscos não tem como ser finalizada antes de se completar a EAP.

## Slide 12: Categoria de Riscos
As categorias devem ser bem definidas e devem refletir fontes comuns de risco para a indústria ou área de aplicação e incluem riscos:
  Técnicos, qualidade ou desempenho – confiar em tecnologia desconhecida, metas de desempenho reais e mudanças nos padrões de indústria, etc.
  Gerenciais – alocação precária de tempo e recursos, qualidade inadequada do plano de projeto, etc.
  Organizacionais – custo, tempo e objetivos inconsistentes, falta de priorização de projetos, insuficiência ou interrupção de fundos e conflitos de recurso com outros projetos na organização, etc.

## Slide 13: Análise de Riscos
Riscos precisam ser avaliado segundo 2 aspectos:
  Probabilidade de ocorrência (Baixa – Alta)
  Gravidade (impacto) das consequencias (Baixa – Alta)
A análise deverá ser revista durante o ciclo de vida do projeto para ficar atualizada com mudanças nos riscos de projeto.

## Slide 14: Análise Qualitativa de Riscos

## Slide 15: Análise Qualitativa de Riscos

## Slide 16: Análise Qualitativa de Riscos

## Slide 17: Análise Qualitativa de Riscos

## Slide 18: Planejamento de Resposta a Riscos

## Slide 19: Planejamento de Resposta a Riscos

## Slide 20: Planejamento de Resposta a Riscos

## Slide 21: Tipos de respostas aos Riscos

## Slide 22: Tipos de respostas aos Riscos

## Slide 23: Plano de Riscos