## Slide 1: GESTÃO DE PROJETOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Claudio Lima - http://lattes.cnpq.br/9330552327454666

## Slide 2: Planejando o Tempo

## Slide 3: Gerenciamento de Tempo
“O Gerenciamento do Tempo do Projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.”

## Slide 4: Gerenciamento do Tempo

## Slide 5: Definir as Atividades
É o processo de identificação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.
Os pacotes de trabalho (do processo Criar a EAP) são tipicamente decompostos em componentes menores chamados atividades que representam o trabalho necessário para completar o pacote de trabalho.

## Slide 6: Definir as Atividades

## Slide 7: Sequenciar as Atividades
É o processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.
Essas atividades são sequenciadas usando relações lógicas.
Cada atividade, com exceção do primeiro e do último, são conectados a pelo menos um predecessor e um sucessor.

## Slide 8: Sequenciar as Atividades
O uso de tempo de antecipação ou de espera pode ser necessário entre as atividades para dar suporte a um cronograma de projeto realista e executável.

## Slide 9: Sequenciar as Atividades

## Slide 10: Sequenciar as Atividades

## Slide 11: Estimar os recursos das Atividades
É o processo de estimativa dos tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade.

## Slide 12: Estimar os Recursos das Atividades

## Slide 13: Estimar as Durações das Atividades
É o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades específicas com os recursos estimados.
A estimativa das durações das atividades utiliza informações sobre as atividades do escopo do projeto, tipos de recursos necessários, quantidades estimadas de recursos e calendário de recursos.

## Slide 14: Estimar as Durações das Atividades

## Slide 15: Desenvolver o Cronograma
É o processo de análise de sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do projeto.
A entrada das atividades, durações e recursos na ferramenta de elaboração de cronograma gera um cronograma com datas planejadas para completar as atividades do projeto.

## Slide 16: Desenvolver o Cronograma
O desenvolvimento de um cronograma de projeto aceitável é frequentemente um processo iterativo.
Determina as datas planejadas de início e término para as atividades e marcos do projeto.

## Slide 17: Desenvolver o Cronograma