## Slide 1: 13. Gerenciamento das partes interessadas
13.1 Identificar as partes interessadas
  e seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto;
13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas
  Estratégias para quebrar resistências e
  garantir seu engajamento no projeto;
13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas
  comunicar e interagir p/ atender suas necessidades
  e solucionar as questões quando ocorrem;
13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas
  monitorar relacionamentos entre partes interessadas
  ajustar estratégias para engajar partes interessadas
  eliminando resistências e aumentando suporte ao projeto.

## Slide 2: Identificar as partes interessadas
Identificar as partes interessadas
e seus interesses,
envolvimento e
impacto no sucesso do projeto;

## Slide 3: Identificar as partes interessadas
Entradas
Termo de abertura do projeto
Ferramentas
Análise de partes interessadas
Saídas
Registro das partes interessadas
Documentos de aquisição
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Opinião Especializada
Reuniões

## Slide 4: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Estratégias para quebrar resistências e
garantir seu engajamento no projeto;

## Slide 5: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Registro das partes interessadas
Fatores ambientais da empresa
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Opinião Especializada
Reuniões
Técnicas analíticas
Saídas
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Atualizações nos Documentos do projeto

## Slide 6: Planejar o gerenciamento das partes interessadas
Descreve os processos usados para garantir o engajamento das partes interessadas
Além de definir estratégias para quebrar resistências e aumentar engajamento
Plano de gerenciamento das partes interessadas
desde a identificação das partes interessadas
até o encerramento do projeto

## Slide 7: Gerenciar o engajamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Plano de gerenciamento das comunicações
Registro das mudanças
Ativos de processos organizacionais
Ferramentas
Métodos de comunicação
Habilidades interpessoais
Habilidades de gerenciamento
Saídas
Registro das questões
Solicitações de mudança
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos Documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 8: Controlar o engajamento das partes interessadas
Entradas
Plano de gerenciamento do projeto
Registro das questões
Dados de desempenho do trabalho
Documentos do projeto
Ferramentas
Sistemas de gerenciamento da informação
Opinião Especializada
Reuniões
Saídas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de mudança
Atualizações no Plano de gerenciamento do projeto
Atualizações nos Documentos do projeto
Atualizações nos Ativos de processos organizacionais

## Slide 9: Referências Bibliográficas
  Guia PMBOK® - Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – Quinta Edição. PMI®. 2013.
  MONTES, Eduardo. Introdução ao Gerenciamento de Projetos, 1ª Ed. São Paulo; 2017.
  https://escritoriodeprojetos.com.br/guia-de-gerenciamento-de-projetos

## Slide 10: Índice Completo dos processos e suas entradas, ferramentas e técnicas e saídas
Gerenciamento da integração do projeto
  4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto 4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças 4.6 Encerrar o projeto ou fase
Gerenciamento do escopo do projeto
  5.1 Planejar o gerenciamento do escopo 5.2 Coletar os requisitos 5.3 Definir o escopo 5.4 Criar a EAP 5.5 Validar o escopo 5.6 Controlar o escopo
Gerenciamento do tempo do projeto
  6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma 6.2 Definir as atividades 6.3 Sequenciar as atividades 6.4 Estimar os recursos das atividades 6.5 Estimar as durações das atividades 6.6 Desenvolver o Cronograma 6.7 Controlar o Cronograma
Gerenciamento dos custos do projeto
  7.1 Planejar o gerenciamento dos custos 7.2 Estimar os custos 7.3 Determinar o orçamento 7.4 Controlar os custos
Gerenciamento da qualidade do projeto
  8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade 8.2 Realizar a garantia da qualidade 8.3 Controlar a qualidade
Gerenciamento dos recursos humanos do projeto
  9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos 9.2 Mobilizar a equipe do projeto 9.3 Desenvolver a equipe do projeto 9.4 Gerenciar a equipe do projeto
Gerenciamento das comunicações do projeto
  10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações 10.2 Gerenciar as comunicações 10.3 Controlar as comunicações
Gerenciamento dos riscos do projeto
  11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos 11.2 Identificar os riscos 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos 11.5 Planejar as respostas aos riscos 11.6 Controlar os riscos
Gerenciamento das aquisições do projeto
  12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições 12.2 Conduzir as aquisições 12.3 Controlar as aquisições 12.4 Encerrar as aquisições
Gerenciamento das partes interessadas do projeto
  13.1 Identificar as partes interessadas 13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas 13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas 13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas
Entradas e Saídas
Acordos de cooperação
Acordos
Aquisições encerradas
Ativos de processos organizacionais
Atributos das atividades
Avaliação do desempenho da equipe
Bases das estimativas
Business Case
Calendários dos recursos
Contrato
Critérios para Seleção de Fontes
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Decisões contratuais relacionadas a riscos
Decisões de fazer ou comprar
Especificação do escopo do projeto
Especificação do trabalho do projeto
Especificação do trabalho das aquisições
Designações do pessoal do projeto
Diagramas de rede do cronograma do projeto
Dicionário da EAP
Documentação dos requisitos
Documentos de aquisição
Documentos do projeto
EAP
Entregas
Estimativas dos custos das atividades
Estimativas de duração das atividades
Estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Estrutura analítica dos recursos
Fatores ambientais da empresa
Fornecedores selecionados
Informações sobre o desempenho do trabalho
Linha de base do cronograma
Linha de base do desempenho de custos
Linha de base do escopo
Lista das atividades
Lista dos fornecedores qualificados
Lista dos marcos
Listas de verificação da qualidade
Matriz de rastreabilidade dos requisitos
Dados sobre o desempenho do trabalho
Medições do controle da qualidade
Métricas da qualidade
Plano de gerenciamento da qualidade
Plano de gerenciamento das aquisições
Plano de gerenciamento das comunicações
Plano de gerenciamento do cronograma
Plano de gerenciamento do projeto
Plano de gerenciamento dos custos
Plano de gerenciamento dos recursos humanos
Plano de gerenciamento dos requisitos
Plano de gerenciamento dos riscos
Plano de melhorias no processo
Previsões de custo
Propostas dos fornecedores
Registro das mudanças
Registro das partes interessadas
Registro das questões
Registro dos riscos
Relatórios de desempenho do trabalho
Requisitos de recursos das atividades
Requisitos de recursos financeiros do projeto
Saídas dos processos de planejamento
Solicitações de mudança
Termo de abertura do projeto
Transição do produto, serviço ou resultado final
Plano de gerenciamento das partes interessadas
Comunicações do projeto
Plano de gerenciamento do escopo
Previsões de cronograma
Calendários do projeto
Ferramentas e técnicas
Genéricas
  Opinião Especializada
  Sistema de gerenciamento de registros
  Decomposição
  Sistema de informações do gerenciamento de projetos
  Reuniões de controle de mudanças
  Habilidades interpessoais
  Habilidades de gerenciamento
  Métodos de previsão
  Análise de variação
  Brainstorming
  Diagramas Matriciais
  Matriz de priorização
  Reuniões
  Técnicas analíticas
  Entrevistas
  Análise de reservas
  Técnicas de tomada de decisão em grupo
  Técnicas de facilitação
  Ferramentas de controle de mudanças
  Técnica de grupo nominal
  Gerenciamento do valor agregado
Escopo
  Grupos de discussão
  Oficinas facilitadas
  Técnicas de criatividade em grupo
  Questionários e pesquisas
  Observações
  Protótipos
  Diagrama de contexto
  Análise dos documentos
  Análise de produto
  Geração de alternativas
Tempo
  Modelos
  Planejamento em ondas sucessivas
  Método do diagrama de precedência
  Determinação de Dependências
  Aplicação de antecipações e esperas
  Modelos de diagrama de rede de cronograma
  Análise de alternativas
  Dados publicados para auxílio a estimativas
  Estimativa bottom-up
  Software de gerenciamento de projetos
  Estimativa análoga
  Estimativa paramétrica
  Estimativas de três pontos
  Análise de rede do cronograma
  Método do caminho crítico
  Método da corrente crítica
  Técnicas de otimização de recursos
  Técnicas de criação de modelos
  Compressão de cronograma
  Ferramenta de cronograma
  Análise de desempenho​
Custos
  Análise de proposta de fornecedor
  Agregação de custos
  Relações históricas
  Reconciliação dos limites de recursos financeiros
Qualidade
  Análise de custo-benefício
  Custo da qualidade
  As sete ferramentas básicas da qualidade
    Diagrama de causa-efeito
    Fluxograma
    Folha de verificação
    Histograma
    Diagrama de Pareto
    Gráfico de controle
    Diagrama de dispersão
  Benchmarking
  Projeto de experimentos
  Amostragem estatística
  Ferramentas adicionais de planejamento da qualidade
  Auditorias de qualidade
  Análise de processos
  Inspeção
  Revisão das solicitações de mudança aprovadas
Ferramentas e técnicas
Recursos Humanos
  Organogramas e descrições de cargos
  Rede de relacionamentos
  Teoria organizacional
  Pré-designação
  Negociação
  Contratação
  Equipes virtuais
  Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos
  Observação e conversas
  Avaliações de desempenho do projeto
  Gerenciamento de conflitos
  Treinamento
  Atividades de construção da equipe
  Regras básicas
  Agrupamento
  Reconhecimento e recompensas
  Ferramentas de avaliação dos funcionários
Comunicações
  Análise de partes interessadas
  Análise de requisitos da comunicação
  Tecnologia das comunicações
  Modelos de comunicações
  Métodos de comunicação
  Sistemas de gerenciamento da informação
  Relatórios de desempenho
Riscos
  Reuniões de planejamento e análise
  Revisões de documentação
  Técnicas de coleta de informações
  Análise de listas de verificação
  Análise de premissas
  Técnicas de diagramas
  SWOT
  Avaliação de probabilidade e impacto dos riscos
  Matriz de probabilidade e impacto
  Avaliação de qualidade dos dados sobre riscos
  Categorização de riscos
  Avaliação da urgência dos riscos
  Técnicas de coleta e apresentação de dados
  Técnicas de modelagem e análise quantitativa de riscos
  Estratégias para riscos negativos ou ameaças
  Estratégias para riscos positivos ou oportunidades
  Estratégias de respostas de contingência
  Reavaliação de riscos
  Auditorias de riscos
  Análises de variação e tendências
  Medição de desempenho técnico
Aquisições
  Tipos de Contratos
  Análise de Fazer ou Comprar
  Reuniões com licitantes
  Técnicas de avaliação de propostas
  Estimativas independentes
  Publicidade
  Pesquisa de mercado
  Negociações das aquisições
  Auditorias de aquisições
  Acordos negociados
  Sistema de controle de mudanças no contrato
  Análise de desempenho das aquisições
  Sistemas de pagamento
  Administração de reivindicações